UMOWA

Zawarta w dniu ……………………………..  w Lubominie pomiędzy:

Gminą Lubomino , z siedzibą przy ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino , NIP 743 19 91 269 , REGON 510742770

reprezentowaną przez Andrzeja Mazura – Wójta Gminy Lubomino,

przy kontrasygnacie Marii Wojtczak – Skarbnika Gminy

zwanej w dalszej części umowy Zamawiającą

a

………………………………………………………………………….. , NIP ……………. , REGON…………………………….., reprezentowanym przez  …………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na : „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomino”  .

- Przedmiot umowy obejmuje:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: demontażu, transporcie i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo –cementowe) z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) z nieruchomości położonych na terenie gminy Lubomino.
3. Zakres zadania obejmuje: 
1) demontaż płyt falistych azbestowo - cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych do demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków została określona na około 2,320 Mg ,
2) odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt falistych azbestowo - cementowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków i jednostki samorządu terytorialnego została określona na około 15,100 Mg .

3) Wyżej wymienione ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie .

4) Ceny zostały ustalone na podstawie złożonego formularza ofertowego , który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

5) Ważenie wyrobów zawierających azbest musi odbyć się na posiadłości  z której są zabierane w obecności właściciela .

§ 2

1. Strony ustalają termin realizacji usługi :  do dnia 30 sierpnia 2016 r.

2. Wykonawca otrzyma od zamawiającego wykazy nieruchomości , z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest .

3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od podpisania umowy ustalić z właścicielami nieruchomości (w porozumieniu z Zamawiającym) harmonogram prac , wskazujący konkretne terminy realizacji przedmiotu zamówienia  w odniesieniu do poszczególnych budynków . Powyższy harmonogram prac należy dostarczyć Zamawiającemu.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów demontażu lub odbioru wyrobów zawierających azbest zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.

§ 3

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego zakres wykonanego zadania wg. niżej wymienionych cen jednostkowych:

- Cena za demontaż 1 Mg wyrobów azbestowych , ich załadunek , transport i utylizację na składowisku odpadów niebezpiecznych wynosi brutto …………….. zł  (słownie: ………………..),

- Cena za odbiór 1 Mg wyrobów azbestowych , ich załadunek , transport i utylizację na składowisku odpadów niebezpiecznych wynosi brutto ………………… zł  (słownie : ………………….).

  - Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć wraz z należnym podatkiem VAT kwoty w wysokości …………………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………..).

  - Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie obowiązki niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2. Podstawą do opłacenia usługi będzie faktura VAT wraz z załączonymi dokumentami tj.

1) kartami ewidencji odpadów, 
2)pozytywnymi, bezusterkowymi protokołami odbioru robót podpisanymi przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji/budynku, potwierdzającymi ilość zdemontowanego pokrycia dachowego lub ilości wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest ,
3) kartami przekazania odpadów na składowisko określającymi ilość przekazanych odpadów w Mg, 
4) oświadczeniem właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag, 
5) oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawdzonej przez Zamawiającego faktury oraz załączonych dokumentów na konto nr ………….

§ 4

Kary umowne:

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy będą mogły naliczyć następujące kary umowne.

- Za niewykonanie w terminie określonym w § 2 ust. 1 przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia  określonego w § 3 ust.2,

- Jeżeli Zamawiający wypowie umowę lub od niej odstąpi, Wykonawcy należy się część  wynagrodzenia za wydatki poniesione do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

- Wykonawca będzie mógł naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 5

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

2. Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może dotyczyć :

1) zmniejszenia  lub zwiększenia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do ich    usunięcia,

2) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie wykonywania usługi w przypadku:

a) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi , w szczególności klęsk żywiołowych ,                                         warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

b) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami terenowymi,

c) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy , skutkujących   niemożliwością prowadzenia czynności przewidzianych umową.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

….......................................................                                            ….....................................................

Zamawiający                                                                                    Wykonawca