UMOWA

Zawarta w dniu ….................................. w Lubominie pomiędzy:

Gminą Lubomino , z siedzibą przy ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino , NIP 743 19 91 269 , REGON 510742770

reprezentowaną przez Andrzeja Mazura – Wójta Gminy Lubomino,

przy kontrasygnacie Marii Wojtczak – Skarbnika Gminy

zwanej w dalszej części umowy Zamawiającą

a

…..................................................z siedzibą …................................................................................ NIP ….................................................REGON …...............................................

reprezentowaną przez : …..................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na : „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomino”  .

- Przedmiot umowy obejmuje:

demontaż, zabezpieczenie, załadunek i transport płyt azbestowo – cementowych z dachów   budynków położonych na  nieruchomościach na terenie Gminy Lubomino wraz z ich  unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych  w ilości szacunkowej  9,130 Mg.

§ 2

1. Strony ustalają termin realizacji usługi :  do dnia 31 sierpień 2014 r..

2. Wykonawca otrzyma od zamawiającego wykazy nieruchomości , z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest

3. Wykonawca skontaktuje się telefonicznie z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.

§ 3

1. Ustala się cenę za wykonanie zadania , o którym mowa w § 1 w wysokości ….............  zł brutto za 1 Mg odpadu zdemontowanego , odebranego i przekazanego do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych .

2. Podstawą do opłacenia usługi będzie faktura VAT wraz z załączonymi kopiami kart przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz wykazy nieruchomości i protokoły odbioru  odpadów z podaniem ich ilości potwierdzonych przez właściciela nieruchomości.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawdzonej przez Zamawiającego faktury oraz załączonych kopii kart przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych i protokołów odbioru odpadu z danej nieruchomości.

§ 4

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§ 5

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

2. Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może dotyczyć :

1) zmniejszenia  lub zwiększenia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do ich    usunięcia,

2) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie wykonywania usługi w przypadku:

a) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi , w szczególności klęsk żywiołowych ,                                         warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

b) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami terenowymi,

c) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy , skutkujących   niemożliwością prowadzenia czynności przewidzianych umową.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

….......................................................                                            ….....................................................

Zamawiający                                                                                    Wykonawca